МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Український державний університет

науки і технологій

ННІ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Український державний університет

науки і технологій

ННІ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра Організації і управління будівництвом

Кафедра Організації і управління будівництвом

Планування діяльності

будівельних організацій

Планування діяльності

будівельних організацій

Навчально-методичні рекомендації

до виконання контрольної роботи

Навчально-методичні рекомендації

до виконання контрольної роботи

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю G19 (192) «Будівництво та цивільна інженерія»

ОПП «Промислове та цивільне будівництво»

заочної форми навчання

ДНІПРО

2025

ДНІПРО

2025

УДК 69.003.3

УДК 69.003.3

Упорядники:

Є. І. Заяць, Т. С. Кравчуновська, Т. В. Ткач

Упорядники:

Є. І. Заяць, Т. С. Кравчуновська, Т. В. Ткач

Електронний аналог

друкованого видання

Електронний аналог

друкованого видання

Схвалено Групою забезпечення якості освітньої програми

ОПП «Промислове та цивільне будівництво»

Протокол № ___ від ________2025 р.

Схвалено Групою забезпечення якості освітньої програми

ОПП «Промислове та цивільне будівництво»

Протокол № ___ від ________2025 р.

69.003.3 Планування діяльності будівельних організацій: навчально-методичні рекомендації до виконання контрольної роботи / упоряд. Є. І. Заяць, Т. С. Кравчуновська, Т. В. Ткач: Укр. держ. ун-т науки і технологій. – Дніпро: УДУНТ, 2025. – 26 с.

69.003.3 Планування діяльності будівельних організацій: навчально-методичні рекомендації до виконання контрольної роботи / упоряд. Є. І. Заяць, Т. С. Кравчуновська, Т. В. Ткач: Укр. держ. ун-т науки і технологій. – Дніпро: УДУНТ, 2025. – 26 с.

Навчально-методичні рекомендації призначені для використання здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю G19 (192) «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» заочної форми навчання під час виконання контрольної роботи з дисципліни «Планування діяльності будівельних організацій».

Навчально-методичні рекомендації призначені для закріплення на практиці основних положень планування діяльності будівельних організацій та містять три задачі: техніко-економічні розрахунки та обґрунтування планових показників виробничої програми будівельної організації; планування показників з розподілом витрат на постійні та змінні, а також з аналізом чутливості планових показників.

Ткач Т.В та ін., укладання, 2025

Укр. держ. ун-т науки і технологій, 2025

ЗМІСТ

| Вступ Структура контрольної роботи та вибір варіанту Вихідні дані до задачі 1 Вихідні дані до задач 2,3 Критерії оцінювання Словник термінів | 4 5 7 9 10 12 |
| --- | --- |
| Задача 1. Техніко-економічні розрахунки та обґрунтування планових показників виробничої програми будівельної організації | 14 |
| Задача 2. Визначення точки беззбитковості та кромки безпеки будівельної організації | 18 |
| Задача 3. Аналіз чутливості планових показників Список рекомендованої літератури | 22 26 |

ВСТУП

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю G19 (192) «Будівництво та цивільна інженерія» виконують контрольну роботу в межах практичних занять із дисципліни «Планування діяльності будівельних організацій».

Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних основ та набуття практичних навичок планування виробничої діяльності будівельних підприємств.

Завдання курсу охоплює аналіз і планування будівельного виробництва, виконання техніко-економічних розрахунків та обґрунтування планових показників.

Предмет дисципліни — процеси й методи планування діяльності будівельних організацій.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей відповідно до освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» першого (бакалаврського) рівня.

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі будівництва та цивільної інженерії.

Загальні компетентності: ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  ЗК02. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.  ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК05. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК07. Навички міжособистісної взаємодії.  ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Фахові компетентності: СК02. Здатність до критичного осмислення і застосування основних теорій, методів та принципів економіки та менеджменту для раціональної організації та управління будівельним виробництвом. СК05. Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проєктування та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних задач будівництва та цивільної інженерії. СК06. Здатність до інжинірингової діяльності у сфері будівництва, складання та використання технічної документації. СК07. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у сфері архітектури та будівництва у непередбачуваних робочих контекстах. СК09. Здатність здійснювати організацію та керівництво професійним розвитком осіб та груп у сфері архітектури та будівництва.

Заплановані результати навчання: ПРН02. Брати участь у дослідженнях та розробках у сфері архітектури та будівництва. РН06. Застосовувати сучасні інформаційні технології для розв’язання інженерних та управлінських задач будівництва та цивільної інженерії. ПРН10. Приймати та реалізовувати раціональні рішення з організації та управління будівельними процесами при зведенні об’єктів будівництва та їх експлуатації.

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ВИБІР ВАРІАНТУ

- Загальні положення

Самостійна робота студентів є одним із ключових елементів навчального процесу за заочною формою. Значну частину матеріалу робочої програми дисципліни здобувачі опановують самостійно в міжсесійний період. Контрольна робота є обов’язковою складовою навчання.

Контрольна робота включає три основні частини: - рішення трьох задач

- техніко-економічні розрахунки та обґрунтування планових показників виробничої програми будівельної організації;

- визначення точки беззбитковості та кромки безпеки будівельної організації;

- аналіз чутливості планових показників.

Її виконання дає змогу проаналізувати вплив різних факторів на результативні показники, побудувати статистичні моделі та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Варіант роботи визначається за номером студента в академічній групі. На його основі здобувач отримує індивідуальні завдання з використанням вихідних даних із таблиць 1 та 2.

У процесі виконання роботи необхідно розрахувати планові показники, визначити витрати, обчислити точку беззбитковості, встановити межі фінансової безпеки та провести аналіз чутливості.

Практичні заняття передбачають поетапне виконання цих розрахунків, оформлення індивідуального завдання та його подальший захист.

- Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота виконується студентами самостійно.  Результати подаються у вигляді розрахунково-графічної роботи на стандартних аркушах паперу (формату А – 4). Сторінки мають бути пронумеровані.

Обсяг контрольної роботи, що виконується у надрукованому вигляді має складати – до 20 сторінок, із використанням наступних вимог: текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4, орієнтація – книжкова, поля – 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

Виконана контрольна робота скріплюється або прошивається разом з титульною сторінкою.

Таблиця 1

ВихідНі дані до задачі 1

| Номер варіанту | 1. Виручка | 2. Основні матеріали | 3. Основна заробітна плата | 4. Накладні витрати (у т. ч. постійні = 25 000 грн.) | На наступний рік планується: 1. Знизити відпускну ціну на продукт на, % | 2. Це збільшить об'єм продажів на, % | 3. Ціни на матеріали, які складуть половину (за вартістю) всіх необхідних матеріалів, за прогнозом збільшяться на, % | 4. Годинна тарифна ставка зросте на, % | 5. Планують заощадити , грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 120000 | 40000 | 24000 | 36000 | 5 | 50 | 5 | 4 | 5400 |
| 2 | 132000 | 44000 | 26400 | 39600 | 10 | 55 | 10 | 5 | 6000 |
| 3 | 145200 | 48400 | 29000 | 43500 | 15 | 60 | 15 | 6 | 6500 |
| 4 | 108000 | 36000 | 21600 | 32400 | 20 | 65 | 20 | 7 | 4800 |
| 5 | 129600 | 43200 | 26000 | 39000 | 25 | 70 | 25 | 10 | 5800 |
| 6 | 130000 | 45000 | 22000 | 35000 | 30 | 75 | 30 | 12 | 5250 |
| 7 | 110000 | 36000 | 22000 | 33000 | 20 | 85 | 25 | 10 | 4950 |
| 8 | 100000 | 33000 | 20000 | 30000 | 10 | 80 | 20 | 4 | 4500 |
| 9 | 125000 | 41250 | 25000 | 37500 | 5 | 40 | 15 | 5 | 5625 |
| 10 | 135000 | 44550 | 27000 | 40500 | 10 | 35 | 10 | 6 | 6075 |
| 11 | 140000 | 46200 | 28000 | 42000 | 5 | 50 | 12 | 7 | 6300 |
| 12 | 150000 | 49500 | 30000 | 45000 | 10 | 55 | 14 | 8 | 6750 |
| 13 | 145000 | 47850 | 29000 | 43500 | 15 | 60 | 7 | 9 | 6525 |
| 14 | 105000 | 34650 | 21000 | 31500 | 20 | 65 | 22 | 10 | 4725 |
| 15 | 95000 | 31350 | 19000 | 28500 | 25 | 70 | 12 | 9 | 4275 |
| 16 | 105000 | 42000 | 21000 | 31500 | 30 | 75 | 28 | 8 | 4725 |

Продовження таблиці 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 110000 | 44000 | 22000 | 33000 | 20 | 85 | 30 | 7 | 4950 |
| 18 | 120000 | 48000 | 24000 | 36000 | 10 | 80 | 24 | 6 | 5400 |
| 19 | 130000 | 52000 | 26000 | 39000 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5850 |
| 20 | 140000 | 56000 | 28000 | 42000 | 10 | 35 | 5 | 4 | 6300 |
| 21 | 150000 | 60000 | 30000 | 45000 | 5 | 50 | 10 | 3 | 6750 |
| 22 | 145000 | 58000 | 29000 | 43500 | 10 | 55 | 10 | 2 | 6525 |
| 23 | 135000 | 54000 | 27000 | 40500 | 15 | 60 | 8 | 10 | 6075 |
| 24 | 90000 | 36000 | 18000 | 27000 | 20 | 65 | 8 | 5 | 4050 |
| 25 | 95000 | 38000 | 19000 | 28500 | 25 | 70 | 7 | 5 | 4275 |
| 26 | 100000 | 35000 | 25000 | 30000 | 30 | 75 | 7 | 5 | 4500 |
| 27 | 110000 | 38500 | 27500 | 33000 | 20 | 85 | 5 | 4 | 4950 |
| 28 | 120000 | 42000 | 30000 | 36000 | 10 | 80 | 5 | 4 | 5400 |
| 29 | 150000 | 52500 | 37500 | 45000 | 5 | 40 | 4 | 4 | 6750 |
| 30 | 140000 | 49000 | 35000 | 42000 | 10 | 35 | 4 | 3 | 6300 |
| 31 | 190000 | 60000 | 30000 | 45000 | 8 | 50 | 10 | 3 | 6750 |
| 32 | 155000 | 58000 | 29000 | 43500 | 10 | 55 | 10 | 2 | 6525 |
| 33 | 125000 | 54000 | 27000 | 40500 | 14 | 60 | 8 | 10 | 6075 |
| 34 | 80000 | 36000 | 18000 | 27000 | 21 | 65 | 8 | 5 | 4050 |
| 35 | 75000 | 38000 | 19000 | 28500 | 23 | 70 | 7 | 5 | 4275 |
| 36 | 90000 | 35000 | 25000 | 30000 | 28 | 75 | 7 | 5 | 4500 |
| 37 | 120000 | 38500 | 27500 | 33000 | 20 | 85 | 5 | 4 | 4950 |
| 38 | 125000 | 42000 | 30000 | 36000 | 14 | 80 | 5 | 4 | 5400 |
| 39 | 155000 | 52500 | 37500 | 45000 | 6 | 40 | 4 | 4 | 6750 |
| 40 | 145000 | 49000 | 35000 | 42000 | 10 | 35 | 4 | 3 | 6300 |

Таблиця 2

Вихідні дані до задач 2, 3

| Варіанти: |  | Обсяг реалізації |  |  |  |  |  | Прибуток |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ціна од. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 28800 | 20 | 20 | 28 | 22 | 15 | 24 | 60000 | 90000 | 240000 | 120000 | 40000 | 160000 |
| 2 | 25920 | 18 | 18 | 25 | 20 | 14 | 22 | 54000 | 81000 | 216000 | 108000 | 36000 | 144000 |
| 3 | 23328 | 16 | 16 | 23 | 18 | 13 | 20 | 48600 | 72900 | 194400 | 97200 | 32400 | 129600 |
| 4 | 31000 | 20 | 20 | 28 | 22 | 15 | 24 | 60000 | 90000 | 240000 | 120000 | 42000 | 160000 |
| 5 | 30000 | 18 | 18 | 25 | 20 | 14 | 22 | 54000 | 81000 | 216000 | 108000 | 37800 | 144000 |
| 6 | 29000 | 16 | 16 | 23 | 18 | 13 | 20 | 48600 | 72900 | 194400 | 97200 | 34020 | 129600 |
| 7 | 28000 | 18 | 16 | 20 | 10 | 12 | 14 | 75600 | 67200 | 84000 | 38000 | 50400 | 58800 |
| 8 | 27000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30000 | 50400 | 58800 | 67200 | 75600 | 84000 |
| 9 | 26000 | 30 | 20 | 22 | 26 | 24 | 19 | 126000 | 84000 | 92400 | 109200 | 100800 | 50000 |
| 10 | 25000 | 20 | 20 | 28 | 22 | 15 | 24 | 84000 | 84000 | 117600 | 92400 | 44000 | 100800 |
| 11 | 25500 | 18 | 18 | 25 | 20 | 14 | 22 | 75600 | 75600 | 105000 | 84000 | 32000 | 92400 |
| 12 | 25800 | 16 | 16 | 23 | 18 | 13 | 20 | 67200 | 67200 | 96600 | 75600 | 45000 | 84000 |
| 13 | 26100 | 20 | 20 | 28 | 22 | 15 | 24 | 84000 | 84000 | 117600 | 92400 | 53000 | 100800 |
| 14 | 26400 | 18 | 18 | 26 | 20 | 14 | 22 | 75600 | 75600 | 109200 | 84000 | 30500 | 92400 |
| 15 | 26700 | 16 | 16 | 23 | 18 | 13 | 20 | 67200 | 67200 | 96600 | 75600 | 28000 | 84000 |
| 16 | 27000 | 18 | 16 | 20 | 11 | 12 | 14 | 50400 | 44800 | 56000 | 28000 | 33600 | 39200 |
| 17 | 27300 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 16000 | 33600 | 39200 | 44800 | 50400 | 56000 |
| 18 | 27600 | 30 | 20 | 22 | 26 | 24 | 19 | 84000 | 56000 | 61600 | 72800 | 67200 | 35400 |
| 19 | 27900 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 39000 | 58800 | 61600 | 64400 | 67200 | 70000 |
| 20 | 28200 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 42000 | 50400 | 50400 | 50400 | 56000 | 53200 |
| 21 | 28500 | 20 | 20 | 28 | 22 | 15 | 24 | 56000 | 56000 | 78400 | 61600 | 24000 | 67200 |
| 22 | 28800 | 18 | 18 | 25 | 20 | 14 | 22 | 50400 | 50400 | 70000 | 56000 | 32800 | 61600 |
| 23 | 29100 | 16 | 16 | 23 | 18 | 13 | 20 | 44800 | 44800 | 64400 | 50400 | 35000 | 56000 |
| 24 | 29400 | 20 | 20 | 28 | 22 | 15 | 24 | 112000 | 112000 | 156800 | 123200 | 79000 | 134400 |
| 25 | 29700 | 18 | 18 | 25 | 20 | 14 | 22 | 100800 | 100800 | 140000 | 112000 | 73000 | 123200 |
| 26 | 30000 | 16 | 16 | 23 | 18 | 13 | 20 | 89600 | 89600 | 128800 | 100800 | 63100 | 112000 |
| 27 | 30300 | 18 | 16 | 20 | 10 | 12 | 14 | 100800 | 89600 | 112000 | 39000 | 67200 | 78400 |
| 28 | 30600 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 46000 | 67200 | 78400 | 89600 | 100800 | 112000 |
| 29 | 30900 | 30 | 20 | 22 | 26 | 24 | 19 | 168000 | 112000 | 123200 | 145600 | 134400 | 90200 |
| 30 | 31200 | 20 | 20 | 28 | 22 | 15 | 24 | 112000 | 112000 | 156800 | 123200 | 77300 | 134400 |
| 31 | 31500 | 18 | 18 | 25 | 20 | 14 | 22 | 100800 | 100800 | 140000 | 112000 | 71400 | 123200 |
| 32 | 31800 | 16 | 16 | 23 | 18 | 13 | 20 | 112000 | 112000 | 161000 | 126000 | 84600 | 140000 |
| 33 | 32100 | 20 | 20 | 28 | 22 | 15 | 24 | 140000 | 140000 | 196000 | 154000 | 94600 | 168000 |
| 34 | 32400 | 18 | 18 | 26 | 20 | 14 | 22 | 126000 | 126000 | 182000 | 140000 | 87900 | 154000 |
| 35 | 32700 | 16 | 16 | 23 | 18 | 13 | 20 | 112000 | 112000 | 161000 | 126000 | 71000 | 140000 |
| 36 | 33000 | 18 | 16 | 20 | 11 | 12 | 14 | 126000 | 112000 | 140000 | 64700 | 84000 | 98000 |
| 37 | 33300 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 51600 | 84000 | 98000 | 112000 | 126000 | 140000 |
| 38 | 33600 | 30 | 20 | 22 | 26 | 24 | 19 | 210000 | 140000 | 154000 | 182000 | 168000 | 124750 |
| 39 | 33900 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 130000 | 147000 | 154000 | 161000 | 168000 | 175000 |
| 40 | 34200 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 94000 | 126000 | 126000 | 126000 | 140000 | 133000 |

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Контроль успішності виконання контрольної роботи здійснюється за двома складовими:

- за виконання контрольної роботи в повному обсязі відповідно до завдання (60 балів);

- за захист контрольної роботи (40 балів).

Максимальна кількість балів за контрольну роботу – 100.

Виконання контрольної роботи оцінюється за 60 бальною шкалою та включає правильність виконання розрахунків та своєчасність здачі на перевірку:

60 балів

Робота виконана достроково, усі три задачі повністю розв’язані, розрахунки коректні, оформлення без зауважень.

56–59 балів

Робота подана вчасно, задачі виконані повністю, розрахунки правильні, оформлення належне.

50–55 балів

Розв'язано всі задачі; можливі незначні неточності в оформленні, що не впливають на зміст і правильність розрахунків.

40–49 балів

Три задачі виконані, але присутні арифметичні помилки, які не змінюють загальної логіки або висновків.

30–39 балів

Робота не повна: хоча розрахункова частина частково виконана, відсутні окремі елементи (наприклад, проміжні розрахунки, пояснення послідовності, висновки, посилання на вихідні дані).

20–29 балів

Робота неповна, у розв’язанні задач бракує логіки або обґрунтування: не всі показники розраховані, деякі алгоритми застосовані неправильно.

10–19 балів

Розрахунки виконані частково або містять суттєві помилки, окремі задачі не завершені.

0–9 балів

Майже всі задачі не виконані або виконані некоректно; результати розрахунків відсутні або помилкові.

Захист контрольної роботи оцінюється за 40 бальною шкалою та включає правильність відповіді на запитання та своєчасність захисту:

40 балів

Захист достроково, студент чітко й логічно пояснює всі розрахунки трьох задач, глибоко орієнтується в алгоритмах.

36–39 балів

Захист у відведений час, відповіді правильні, студент добре володіє матеріалом, допускає окремі дрібні неточності.

31–35 балів

Студент знає основні методи розрахунків трьох задач, але має труднощі з поясненням деталей або наведених прикладів.

21–30 балів

Студент загалом розуміє порядок виконання задач, але робить помилки у поясненнях або плутає етапи розрахунків.

11–20 балів

Захист виконано невчасно; студент частково орієнтується в розрахунках, помиляється або дає неповні відповіді.

0–10 балів

Студент не володіє матеріалом у достатньому обсязі, не може пояснити виконані розрахунки, відповіді несистемні або неправильні.

Словник термінів

Виручка від реалізації продукції – загальна сума надходжень від продажу за результатами операційної діяльності.

Маржинальний прибуток – різниця між виручкою і змінними витратами. Іноді маржинальної прибуток називають також сумою покриття (це та частина виручки, яка залишається на покриття постійних витрат і формування прибутку).

Витрати підприємства по відношенню до виробничого процесу:

основні витрати – витрати, безпосередньо пов’язані з виробничим (технологічним) процесом виготовлення продукції;

накладні витрати – витрати, що виникають у зв’язку з організацією, обслуговуванням виробництва і управлінням ним.

Витрати підприємства по відношенню до обсягу виробництва:

постійні витрати – витрати, величина яких не змінюється або майже не змінюється (умовно-постійні витрати) при зміні обсягу виробництва (наприклад, адміністративні або загальногосподарські витрати);

змінні витрати – витрати в структурі собівартості продукції (робіт і послуг) підприємства, що прямо пропорційно залежать від обсягів виробництва (реалізації).

Витрати за способом віднесення на собівартість окремих видів виробництва:

прямі витрати – це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до певного об’єкта витрат економічно можливим шляхом;

непрямі витрати – витрати, які не можна віднести безпосередньо (прямо) на конкретні види послуг.

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Рентабельність – це співвідношення прибутку з понесеними витратами (один із основних показників ефективності діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності, який характеризує інтенсивність їх роботи).

Рентабельність виручки – відношення прибутку від реалізації продукції до об'єму реалізованої продукції (виручки).

Рентабельність витрат – відношення прибутку від реалізації продукції до витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції (сукупних витрат).

Поріг рентабельності – величина виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства, що цілком покриває його сукупні поточні витрати (постійні і змінні). Поріг рентабельності  –  це точка нульового прибутку (нульових збитків підприємства), або точка беззбитковості.

Точка беззбитковості  –  обсяг виробництва і продажу продукції (робіт, послуг) при якому валовий дохід дорівнює валовим витратам.

Запас міцності (кромка безпеки, кромка беззбитковості) – перевищення фактичного чи планового обсягу діяльності над точкою беззбитковості (відображає граничну величину можливого зниження обсягу продажу без ризику потрапити у зону збитків).

Коефіцієнт запасу міцності – відношення запасу міцності до обсягу реалізації (доходу, виручки), є вимірником ризику нерентабельної роботи.

Direct-costing – метод формування собівартості продукції за змінними (прямими) витратами.

Задача 1. Техніко-економічні розрахунки та обґрунтування планових показників виробничої програми будівельної організації

Підприємство виробляє і продає на ринку один продукт. Результати діяльності підприємства за фінансовий рік представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Вихідні дані

| N за/п | Показники | Значення, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виручка від реалізації | 120000 |
| 2. | Основні матеріали | 40000 |
| 3. | Основна заробітна плата | 24000 |
| 4. | Накладні витрати | 36000 |

На наступний рік планується:

- Знизити відпускну ціну на продукт на 10%;

- Це збільшить об'єм продажів на 50%;

- Ціни на матеріали, які складуть половину (за вартістю) всіх необхідних матеріалів, за прогнозом збільшяться на 10%;

- Годинна тарифна ставка зросте на 5%;

- З 36000 грн. 20000 грн. -  постійні витрати;

10000 грн. накладних витрат – підконтрольні, з яких планують заощадити 2000 грн. – постійні витрати;

6000 грн. накладних витрат – загальновиробничі і загальногосподарські витрати, пов'язані з процесом управління господарською діяльністю, пропорційні об'єму виробництва (змінні витрати).

Необхідно:

- Визначити показники на планований рік;

- Розробити план і порівняти із звітним роком;

Рішення:

Відповідь 1.

Основні планові показники визначаємо таким чином:

1. Виручка = 120000 + 120000  0,5 – 180000  0,1= 162000 грн.,

де 120000×0,5=60000 збільшення виручки за рахунок збільшення об'єму продажів на 50%. Тоді загальна виручка складе 120000+60000=180000 грн.

Відпускна ціна знизилася на 10%, це означає, що й виручка знизилася на 10%, або 180000×0,1=18000 грн.

2. Витрати на матеріали: 40000 + 40000 × 0,5 + (40000 + 40000 × 0,5) ×0,5×0,1 = 63000 грн.

Оскільки витрати на матеріали – змінні витрати (пропорційні об'єму продукції, що випускається), отже вони збільшуються пропорційно збільшенню об'єму виробництва, де: 40000+40000×0,5=60000 грн. – це витрати на необхідні матеріали з урахуванням збільшення об'єму продажів, а значить і випуску на 50%.

Оскільки ціни на матеріали, які складуть половину (за вартістю) всіх необхідних матеріалів: 40000+40000×0,5=60000, за прогнозом зростуть на 10%, то: (40000+40000×0,5)0,5×0,1=3000 грн.

3. Заробітна плата:

24000 + 24000×0,5 + (24000 + 24000 × 0,5)  0,05 = 37800 грн.

Оскільки заробітна плата так само відноситься до змінних витрат, то вона збільшується пропорційно збільшенню об'єму виробництва.

Оскільки об'єм продукції, що випускається, збільшився на 50%, то це спричинить за собою залучення додаткової робочої сили і, отже, і заробітна плата зросте на 50%. Це складе: 24000 + 24000 × 0,5 = 36000 грн.

Годинна тарифна ставка зросла на 5%, це означає, що і заробітна плата зросла на 5%. 5% від загальної суми заробітної плати складе:

(24000 + 24000 × 0,5)0,05=1800 грн.

4. З підконтрольної частини накладних витрат планується заощадити 2000 грн., отже постійні витрати складуть 30000 – 2000 = 28000 грн.

5. Пропорційні накладні витрати 6000 + 6000 × 0,5 = 9000 грн.

Оскільки пропорційні об'єму виробництва, то відносяться до змінних і із збільшенням об'єму виробництва на 50% накладні витрати теж зростуть на 50%: 6000 × 0,5 = 3000 грн.

Відповідь 2.

Використання понять «маржинальний прибуток» і «прибуток» дає можливість встановити зв'язки і пропорції між об'ємом виробництва і витратами на нього, отримати інформацію про прибутковість або збитковість виробництва залежно від його об'єму, прогнозувати зміни собівартості продукції, збільшення або зменшенні об'єму виробництва.

Виділення величини постійних витрат дозволяє показати вплив їх розміру на суму прибутку.

При цьому зміна величини маржинального доходу дозволяє виявити найбільш рентабельні вироби і своєчасно ввести зміни в асортимент продукції, що випускається.

В результаті можна визначити розмір прибутку і коливання його величини під впливом змінних витрат, цін реалізації, структури продукції, що випускається, і на основі докладного аналізу прийняти комплекс необхідних заходів щодо управління витратами і підприємством в цілому.

Такий метод управління називається «direct-costing».

Direct-costing – метод формування собівартості продукції за змінними (прямими) витратами.

Розробимо план на наступний рік  та представимо в табличному  вигляді (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

План на наступний рік

| Показники | Звітний рік | Плановий рік | Відношення планових показників до звітних, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Виручка | 120000 | 162000 | 135 |
| 2. Змінні витрати: | 70000 | 109800 | 157 |
| а) матеріали | 40000 | 63000 | 157 |
| б) заробітна плата | 24000 | 37800 | 157 |
| в) змінні накладні витрати | 6000 | 9000 | 150 |
| 3. Маржинальний прибуток (п.1-п.2) | 50000 | 52200 | 104 |
| 4. Постійні витрати | 30000 | 28000 | 93 |
| 5. Прибуток (п.1-п.2-п.4) | 20000 | 24200 | 121 |
| 6. Рентабельність виручки, % | 17 | 15 | 0,88 |
| 7. Рентабельність витрат, % | 20 | 18 | 0,90 |

Рівень рентабельності виручки (Рвир) розраховується за допомогою ділення прибутку на об'єм реалізованої продукції (виручку). Характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку має підприємство з гривні продажів. Розраховується в цілому по підприємству і окремим видам продукції.

Рвир = 20000 / 120000 × 100% = 17%.

Цей показник говорить про те, що 1 грн. виручки дасть балансового прибутку 17 коп. (прибутку до сплати податків). Так само цей показник відображає зміни в політиці ціноутворення і здатність підприємства контролювати собівартість продукції, що реалізовується. Убуваюча динаміка рівня рентабельності може свідчити про необхідність перегляду рівня цін або посилення контролю за використанням ресурсів.

Рентабельність витрат (Рвитр) визначається як відношення прибутку до сукупних витрат. Цей показник показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченого на виробництво і реалізацію продукції. Може розраховуватися в цілому по підприємству, окремим його підрозділам і видам продукції:

Рвитр = 20000 / 100000 × 100% = 20%,

тобто для отримання однієї грошової одиниці прибутку було витрачено в п'ять разів більше грошових коштів.

Задача 2. Визначення точки беззбитковості та кромки безпеки будівельної організації

Будівельна компанія «Будкомплект» виробляє стандартний модуль, який реалізує за ціною 30 тис. грн. Планові дані на наступні 6 місяців представлені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Вихідні дані

| Показники | Місяці |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Об'єм реалізації, од. | 18 | 20 | 30 | 22 | 24 | 16 |
| Прибуток, грн. | 70000 | 100000 | 250000 | 130000 | 160000 | 40000 |

Крім того відомо, що постійні витрати за 6 минулих місяців розподілені рівномірно відповідно до фактичного прибутку.

Необхідно:

- Визначити змінні і постійні витрати.

- Побудувати графік для валової реалізації, витрат і виробництва, який показував би:

а) точку беззбитковості в одиницях продукції і в доходах;

б) сукупні витрати;

в) постійні витрати;

г) змінні витрати;

д) зону безпеки для планової виручки.

Відповідь 1. Визначимо змінні і постійні витрати.

Це завдання вимагає розділення сукупних витрат на постійні і змінні складові з використанням методу міні-макса (один з методів диференціації витрат). Для цього зі всієї сукупності даних вибираються два періоди з найменшим і найбільшим об'ємом виробництва (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Розділення сукупних витрат на постійні і змінні складові з використанням методу міні-макса

| N за/п | Показники | Мінімальний варіант | Максимальний варіант |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виручка | 30000×16=480000 | 30000×30=900000 |
| 2. | Прибуток | 40000 | 250000 |
| 3. | 3.Сукупні витрати | 440000 | 650000 |

Спочатку визначається так звана ставка змінних витрат (СЗВ) – це середні змінні витрати в собівартості одиниці продукції:

СЗВ=МАХ-МIN×100%100%-Kmin%÷Кmax, 	(2.1)

де Kmax – максимальний об'єм виробництва;

Kmin – мінімальний об'єм виробництва у відсотках до максимального (16/30×100%=53,33%).

СЗВ=650000-440000×100%100%-53,33÷30=15000 грн.	Отже, на виробництво одного модуля змінні витрати складають 15000 грн.

Визначимо загальну суму постійних витрат:

ПВ=МЗСВ-СЗВ×Кmax,			(2.2)

де ПВ – постійні витрати;

МЗСВ – максимальна загальна сума витрат;

СЗВ – ставка змінних витрат.

ПВ=650000-15000×30=650000-450000=200000 грн.

Сукупні постійні витрати за шість місяців: 200000×6=1200000 грн.

Сукупні змінні витрати: (18+20+30+22+24+16)15000=1950000 грн.

Відповідь 2. Визначаємо точку беззбитковості.

Точка беззбитковості (поріг рентабельності) – це така виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, але ще не має прибутків. Валового прибутку точно вистачає на покриття постійних витрат і прибуток дорівнює нулю.

Точку беззбитковості можна визначити трьома способами:

- у одиницях продукції;

- у вартісному виразі;

- графічно.

Точку беззбитковості можна визначити за такою формулою в одиницях продукції:

Х = ПВ / (Ц – ЗВ),				(2.3)

де Х - об'єм продукції;

Ц – ціна реалізації одиниці продукції;

ПЗ – постійні витрати;

ЗВ – змінні витрати на одиницю продукції.

ТБ = 1200000 / (30000 – 15000)= 80 од.

Точка беззбитковості у вартісному виразі визначається таким чином:

ТБ = ПВ / КВ,					(2.4)

де КВ – коефіцієнт виручки, який розраховується за формулою:

КВ = ((130×30000 – 130×15000) / 130×30000)100 = 50%.

Точка беззбитковості у вартісному виразі становить:

ТБ = 1200000 / 0,5 = 2400000 грн.

Побудуємо графік для валової реалізації, витрат і виробництва.

Графік беззбитковості (рис. 2.1) будуємо таким чином: по горизонталі відкладається випуск продукції, по вертикалі – доходи та витрати, що відповідають випуску продукції.

Прибуток

Виручка

Сукупні витрати

Постійні        витрати

Зона

безпеки

80

130

Випуск продукції, од.

ТБ

Сукупні

доходи

Сукупні

витрати

Доходи, грн

3900000

3150000

2400000

1200000

Прибуток

Виручка

Сукупні витрати

Постійні        витрати

Зона

безпеки

80

130

Випуск продукції, од.

ТБ

Сукупні

доходи

Сукупні

витрати

Доходи, грн

3900000

3150000

2400000

1200000

Рис. 2.1. Графік беззбитковості

Відповідь 3. Зона безпеки (запас міцності, кромка беззбитковості, запас фінансової стійкості) в натуральних одиницях продукції визначається за формулою:

ЗМ=ПХ-ТБ,				(2.5)

де ПХ – об'єм очікуваної реалізації;

ТБ – об'єм беззбиткової реалізації.

Різниця між досягнутою фактичною виручкою від реалізації і порогом рентабельності і складає запас фінансової стійкості в грошовому виразі.

Коефіцієнт запасу міцності (Кзм) показує, на скільки % ще може зменшуватися виручка від реалізації продукції і лише тоді рентабельність буде дорівнювати нулю. Якщо виручка від реалізації опускається нижче за поріг рентабельності, то фінансовий стан підприємства погіршується, утворюється дефіцит ліквідних засобів.

Коефіцієнт запасу міцності в грошовому виразі визначається за допомогою формули:

КЗМ=В-ТБВ×100%,				(2.6)

де В – планова виручка;

ТБ – об'єм беззбиткової реалізації, грн.

Коефіцієнт запасу міцності:

КЗМ = ((130 – 80) / 130)  100 = 38%.

КЗМ = ((130×30000 – 2400000)/130×30000)100 = 38%.

КЗМ  30 % – високий рівень ризику;

30  КЗМ 40 – нормальний рівень ризику;

40  КЗМ 50 – низький рівень ризику;

50  КЗМ 70 – нормальний стан;

КЗМ 70 – стійкий стан.

Отже, в цілому підприємницька діяльність фірми характеризується не низьким рівнем ризику (КЗМ=34%).

Задача 3. Аналіз чутливості планових показників

Вихідні дані – ті ж самі, що в задачі 2.

Потрібно визначити наступне:

- З метою збільшення реалізації на 10% передбачається зниження ціни на модуль на 5000 грн. Решта витрат залишається незмінними. Чи потрібно підприємству йти на цей крок?

- Визначити базові планові показники прийнятого плану.

- Провести аналіз чутливості планових показників при зміні:

а) об'єму на 10%;	б) ціни реалізації 10%;

в) змінних витрат 10%;	г) постійних витрат 10%.

Відповідь 1. Розрахуємо показники для варіанту зниження ціни реалізації на 5000 грн. і очікування збільшення об'єму реалізації на 10%.

Таблиця 3.1

| № за/п | Показники | Пропонований варіант | Базо-вий варі-ант | % до запропонова-ного варіанту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об'єм реалізації, од. | 130×1,1 = 143 | 130 | 110 |
| 2 | Ціна, тис. грн. | 25 | 30 | 83 |
| 3 | Виручка, тис. грн | 143×25 = 3575 | 3900 | 92 |
| 4 | Змінні витрати, тис. грн | 143×15 = 2145 | 1950 | 110 |
| 5 | Маржинальний прибуток, тис. грн. (п.3-4) | 143×10 = 1430 | 1950 | 73 |
| 6 | Постійні витрати, тис. грн. | 1200 | 1200 | 100 |
| 7 | Прибуток, тис. грн. (п.3-4-6), або(п.5-6) | 3575 – 2145 – 1200 =230 | 750 | 31 |
| 8 | Точка беззбитковості, од. (п. 6/5) | 1200/10 = 120 | 80 | 150 |
| 9 | ТБ (вартісна), тис. грн. (с.6×3)/5 | (1200×3575)/1430 = =3000 | 2400 | 125 |
| 10 | Коефіцієнт виручки (п.5/3) | 1430/3575 = 0,4 | 05 | 80 |
| 11 | Зона безпеки, % ((п.5-6)/5)% | ((1430 –1200)/1430) 100=16 | 38 | 42 |
| 12 | Рентабельність витрат, % (п.7/(4+6))100% | (230/(2145 + +1200))100 = 6,9 | 24 | 29 |
| 13 | Рентабельність виручки, % (п.7/3)100% | (230/3575)100 = 6,4 | 19,2 | 33 |

Розрахунок доводить, що передбачуваний варіант є неприйнятним, оскільки він знижує прибуток на 750 – 230 = 520 тис. грн., або на 70%. Він погіршує майже всі показники. Щоб отримати прибуток в сумі 750 тис. грн. і більше підприємству необхідно випустити: (750+1200) / 10 = = 195 од. Випуск такої кількості продукції є проблематичним.

Відповідь 2. Базовий варіант плану представлений в табл. 3.1, графа 4.

Відповідь 3. Аналіз чутливості планових показників виконано в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Аналіз чутливості планових показників

| Показники | Базовий варіант | V +10% | V -10 % | Ц +10% | Ц -10% | ЗВ +10% | ЗВ -10% | ПВ +10% | ПВ -10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Об'єм реалізації, од. (V) | 130 | 143 | 117 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 2. Ціна, тис. грн./од. (Ц) | 30 | 30 | 30 | 33 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. Виручка, тис. грн. (1×2) | 3900 | 4290 | 3510 | 4290 | 3510 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 4. Змінні витрати, тис. грн. (ЗВ)(1×15000) | 1950 | 2145 | 1755 | 1950 | 1950 | 2145 | 1755 | 1950 | 1950 |
| 5. Постійні витрати, тис. грн (ПВ) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1320 | 1020 |
| 6. Маржинальний прибуток, тис. грн (3-4) | 1950 | 2145 | 1755 | 2340 | 1560 | 1755 | 2145 | 1950 | 1950 |
| 7. Прибуток, тис. грн. / % | 750/ 100 | 945/ 126 | 555/ 74 | 1140/ 152 | 360/ 48 | 555/ 74 | 945/ 126 | 630/ 84 | 930/ 124 |
| 8. Рентабельність витрат,/% | 24/ 100 | 28/ 116 | 19/ 79 | 34/ 150 | 11/ 58 | 17/ 89 | 32/ 133 | 19/ 79 | 31/ 129 |
| 9.Рентаб. виручки, %/ | 19/ 100 | 22/ 116 | 16/ 84 | 26/ 137 | 10/ 53 | 14/ 74 | 24/ 126 | 16/ 84 | 24/ 126 |
| 10. Прибуток до базового варіанту |  | +26 | -26 | +52 | -52 | -26 | +26 | -16 | +24 |
| 11. Ранжування по прибутку |  | II |  | I |  |  | II |  | III |

Зміна ціни більше всього впливає на зміну прибутку. Зміна ціни реалізації на 10% сприяє підвищенню прибутку на 52%.

Отже, операційний важіль складе 52/10=5,2%. На другому місці – зміна об'єму випуску (реалізації) і зміна змінних витрат, які однаково впливають на зміну прибутку. Виникає питання: що краще: збільшити об'єм випуску на 10% або знизити змінні витрати на 10%?

Таким чином, аналіз чутливості показує, як зміна початкових параметрів відбивається на прибутку і на решті відносних показників. Вплив зміни початкових параметрів залежить від пропорції між постійними і змінними витратами, а також питомої ваги маржинального прибутку у виручці.

список рекомендованої ЛІТЕРАТУРи

- Бєлов М. А., Павленко І. А., Решетняк Т. І. Управління інфраструктурою підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. М. А. Бєлова – К.: КНЕУ, 2003. – 112 с.

- Голов С. Ф. Управлінський облік: Підручник. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 534 с.

- Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Планування діяльності підприємств: навчальний посібник. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2020. 135с.

- Литвин Б. М. Планування діяльності будівельного підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 310 с.

- Мартиненко М. М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2008. – 496 с.

- Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

- Планування та організація діяльності підприємства [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. Б. Веретенникова, В. В. Томах, І. М. Геращенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 210 с.

- Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. – К.: Каравела, 2015. – 368 с.

- Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. Управління витратами підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 120 с.

- Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Планування діяльності будівельних організацій» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 БЦІ, ОПП «Промислове та цивільне будівництво», Автомобільні дороги і аеродроми», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Заяць Є. І., Нечепуренко Д. С.,  Ткач Т. В. – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 41 с.

Навчально-методичне видання

Є. І. Заяць, Т. С. Кравчуновська, Т. В. Ткач

Планування діяльності будівельних організацій

Навчально-методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

В авторській редакції

Експертний висновок склав к.т.н, доц. Бородін М.О.

Зареєстровано НМВ УДУНТ ННІ ПДАБА  (№ 83__ від «25__»  11 _ 2025)